**Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych[[1]](#footnote-1) przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Numer działania  lub poddziałania | Tytuł lub zakres projektu | Podmiot zgłaszający | Data identyfikacji | Podmiot, który będzie wnioskodawcą | szacowana całkowita wartość projektu (PLN) | szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych  (PLN) | duży projekt (T/I/ND) | szacowany wkład UE (PLN) | zakładane efekty  projektu wyrażone  wskaźnikami | | przewidywany w dniu identyfikacji termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok) | przewidywany w dniu identyfikacji termin  rozpoczęcia realizacji projektu  (kwartał/miesiąc oraz rok) | przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) |
| wskaźnik | wartość  docelowa |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | II.3.2 | Łódzki Regionalny Fundusz Rozwoju | Bank Gospodarstwa Krajowego | 26.10.2016 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 520 918 804,89 | 520 918 804,89 | ND | 442 780 984,16 | - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne, niż dotacje  - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne, niż dotacje)  - Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF | - 1298 przedsiębiorstw  - 1298 przedsiębiorstw  - 116 976 111 EUR  - 116 976 111 EUR | IV/2016 | IV/2016 | IV/2023 |
|  | IV.2.3 | Łódzki Regionalny Fundusz Rozwoju | Bank Gospodarstwa Krajowego | 26.10.2016 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 111 462 353,19 | 111 462 353,19 | ND | 94 743 000 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych    - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | - 15 298 ton równoważnika CO2/ rok  - 63 szt.  - 500 000 m2  - 1 400 szt. | IV/2016 | IV/2016 | IV/2023 |
|  | VIII.3.2 | Łódzki Regionalny Fundusz Rozwoju | Bank Gospodarstwa Krajowego | 26.10.2016 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 35 465 293,61 | 35 465 293,61 | ND | 30 145 500 | - Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie  - Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | - 551 osób, w tym 240 M, 311 K  - 591 osób | IV/2016 | IV/2016 | IV/2023 |
|  | III.1.1 | Budowa dróg rowerowych łączących Łódź, powiat zgierski, pabianicki i poddębicki wraz z węzłami przesiadkowymi | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 20 295 000 | 16 500 000 | ND | 8 000 000 | - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych  - Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”  - Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”  - Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”  - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”  - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”  - Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych  - Długość wspartej infrastruktury rowerowej  - Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach Park&Ride | - 2 szt.  - 2 szt.  - 50 szt.  - 4 szt.  - 2 szt.  - 80 szt.  - 1 szt.  - 49 km  - 10.000 szt. | IV/2017 | I/2016 | IV/2023 |
|  | III.1.1 | Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Konstantynów Łódzki | 6 642 000 | 5 400 000 | ND | 4 590 000 | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CIO15)  - Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej | - 1,5 km  - 2.500 szt./rok | II/2018 | II/2019 | IV/2020 |
|  | III.1.1 | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Pabianice | 69 495 000 | 56 500 000 | ND | 48 025 000 | - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  - Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych  - Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych  - Długość wybudowanych dróg dla rowerów  - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”  - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”  - Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej  - Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej | - 18 szt.  - 1.350 osób  - 1 szt.  - 1 szt.  - 14,6 km  - 3 szt.  - 24 szt.  - 0.65 km  - 7.000 szt./rok | II/2017 | III/2017 | III/2019 |
|  | III.1.1 | Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Tuszyn | 23 370 000 | 19 000 000 | ND | 16 150 000 | - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  - Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  - Liczba wybudowanych obiektów ”parkuj i jedź”  - Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ”parkuj i jedź”  - Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach ”parkuj i jedź”  - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”  - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”  - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych  - Długość wspartej infrastruktury rowerowej  - Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” | - 4 szt.  - 150 osób  - 4 szt.  - 70 szt.  - 10 szt.  - 2 szt.  - 30 szt.  - 4 szt.  - 1,65 km  - 1.044 szt. | II/2017 | III/2017 | IV/2019 |
|  | III.1.1 | Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasta Głowno | 4 542 900 | 3 800 000 | ND | 3 230 000 | - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  - Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | - 2 szt.  - 128 osób | IV/2016 | I/2016 | IV/2017 |
|  | III.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk  Odcinek Bełchatów – Łękawa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie | 41 574 134 | 41 574 134 | ND | 35 338 014 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | 7,05 | III/2016 | IV/2016 | III/2018 |
|  | III.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk  Odcinek Łękawa - Kamieńsk | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie | 44 000 000 | 44 000 000 | ND | 37 400 000 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | 8,33 | II/2017 | II/2017 | IV/2018 |
|  | III.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów  Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Dłutów | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie | 46 000 000 | 46 000 000 | ND | 39 100 000 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | 7,90 | I/2018 | II/2018 | IV/2019 |
|  | III.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie | 125 234 785 | 124 114 785 | ND | 105 497 568 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich | 18,05 | I/2018 | I/2018 | III/2020 |
|  | III.2.1 | Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie | 15 904 967 | 15 904 967 | ND | 13 519 222 | Długość przebudowanych  dróg wojewódzkich | 2,30 | I/2018 | II/2018 | II/2019 |
|  | III.2.1 | Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna | Miasto Łódź | 12.11.2014 r. | Województwo Łódzkie/Miasto Łódź | 80 000 000 | 80 000 000 | ND | 66 000 000 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich | 5,6 km | I/2018 | II/2018 | IV/2019 |
|  | III.4 | „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” | PKP PLK S.A. | 12.11.2014 r. | PKP PLK S.A. | 33 210 000 | 27 000 000 | N | 22 950 000 | Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych [szt.] | 6 szt. | I/02 2018 | IV/10 2018 | I/II 2020 |
|  | III.4 | „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” | PKP PLK S.A. | 12.11.2014 r. | PKP PLK S.A. | 15 990 000 | 13 000 000 | N | 11 050 000 | Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych [szt.]  Liczba wspartych dworców kolejowych [szt.] | 7 szt.  1 szt. | III/08 2018 | II/10 2019 | IV/12 2021 |
|  | III.4 | „Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska” | PKP PLK S.A. | 12.11.2014 r. | PKP PLK S.A. | 49 200 000 | 40 000 000 | N | 34 000 000 | Całkowita długość nowych linii kolejowych [km]  Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych  [km] | 0,5 km  1,0 km | II/06 2018 | IV/12 2018 | IV/12 2021 |
|  | III.4 | "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego – Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno” | PKP PLK S.A. | 30.05.2017 r. | PKP PLK S.A. | 49 200 000 | 40 000 000 | N | 25 892 780 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] | 22 km | III/08 2018 | I/01 2019 | II/05 2021 |
|  | III.4 | „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” | PKP PLK S.A. | 30.05.2017 r. | PKP PLK S.A. | 166 050 000 | 135 000 000 | N | 114 750 000 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] | 21 km | III/09 2018 | III/08 2019 | IV/10 2021 |
|  | IV.1.1 | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Miasto Brzeziny | 15 628 236 | 12 705 882,35 | ND | 10 800 000 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CO30)  - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | - 250 t równoważnika CO2/rok  - 0,9 MW  - 300 szt. | I/2018 | II/2018 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Ozorków | 2 810 221 | 2 284 733 | ND | 1 007 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 3.183,91 m2  - 344.376,45 kWh/rok  - 104,05 t równoważnika CO2/rok | I / 2017 | IV/2014 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Dobroń | 14 362 095 | 11 676 500 | ND | 9 925 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 12 szt.  - 8.567,49 m2  - 524.5710,35 kWh/rok  - 114,7 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | II/2016 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Powiat Zgierski | 9 368 949,85 | 7 617 032,40 | ND | 6 474 477,54 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 8 szt.  - 16.347, 05 m2  - 256.6243,75 kWh/rok  - 720,77 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | II/2017 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 20 000 000 | 16 260 163 | ND | 13 821 139 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CO31)  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 104 szt.  - 250 szt.  - 26.600 m2  - 1.900 kWh/rok  - 200 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | III/2014 | III/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 738 000 | 600 000 | ND | 510 000 | - Liczba zmodernizowanych  energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 1.638,23 m2  - 161.702,77 kWh/rok  - 96,37 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | III/2017 | II/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Nowosolna | 1 739 711 | 1 343 678,96 | ND | 1 142 127 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 2 szt.  - 2.977,07 m2  - 305.472,51 kWh/rok  - 72,32 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | IV/2017 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach  gm. Pabianice | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Pabianice | 1 500 000 | 1 220 000 | ND | 1 037 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 762 m2  - 203.498 kWh/rok  - 80,68 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | I/2018 | I/2019 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gm. Pabianice | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Pabianice | 2 152 750 | 1 753 000 | ND | 1 490 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 1.100 m2  - 296.970 kWh/rok  - 60,01 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | II/2018 | II/2019 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Rogów | 3 075 000 | 2 500 000 | ND | 2 125 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) | - 1 szt.  - 2.783 m2  - 58,38 t równoważnika CO2/rok  - 209 130 kWh/rok | IV/2017 | IV/2017 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Stryków | 1 000 000 | 770 000 | ND | 654 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 3 szt.  - 670 m2  - 140 000 kWh/rok  - 15 t równoważnika CO2/rok | II/2018 | IV/2018 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Stryków | 12 000 000 | 9 240 000 | ND | 7 854 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 10 szt.  - 9.409,06 m2  - 1.659.184,85 kWh/rok  - 469,42 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | IV2016 | III/2020 |
|  | IV.2.1 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Dmosin | 3 075 000 | 2 500 000 | ND | 1 937 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 2 860,40 m2  - 548 609,61 kWh/rok  - 147,29 t równoważnika CO2/rok | III/2017 | III/2017 | III/2019 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Zgierz | 61 465 000 | 45 500 000 | ND | 35 262 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 24 szt.  - 51.131,64 m2  - 11.857.170,22 kWh/rok  - 3.169,85 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | I/2016 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Parzęczew | 5 300 000 | 4 308 943 | ND | 3 396 098 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 7 szt.  - 9.625,43 m2  - 377.958,24 kWh/rok  - 104,40 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | 2017/I | 2019/IV |
|  | IV.2.1 | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Pabianice | 18 450 000 | 15 000 000 | ND | 10 500 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 11 szt.  - 35.512,11 m2  - 6.975.544,97kWh/rok  - 1.913,56 t równoważnika CO2/rok | I/2017 | II/2017 | III/2018 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Ozorków | 3 075 000 | 2 500 000 | ND | 2 100 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 5 szt.  - 3.485,40 m2  - 477.500,00 kWh/rok  - 175 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | IV/2014 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Brzeziny | 5 000 000 | 4 500 000 | ND | 3 500 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 3 szt.  - 6.101,50 m2  - 959.659,51 kWh/rok  -  300,88 t równoważnika CO2/rok | IV/2016 | I/2017 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasta Głowno | 3 018 600 | 2 600 000 | ND | 1 820 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 2 szt.  - 6 285,50 m2  - 1 641 538,02 kWh/rok  - 432,54 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | IV/2015 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Tuszyn | 2 005 919,79 | 1 436 728,74 | ND | 1 221 219,43 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CO31)  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 3581 m2  - 70 szt.  - 2.937,66 kWh/rok  - 253 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | II/2017 | IV/2017 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Ozorków | 2 091 000 | 1 700 000 | ND | 1 425 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 2 szt.  - 2.782,40 m2  - 713 000,00 kWh/rok  - 100 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | I/2015 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Powiat Brzeziński | 3 000 000 | 2 350 000 | ND | 1 997 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) | - 1 szt.  - 7.377,64 m2  - 53 t równoważnika CO2/rok  - 850.000 kWh/rok | II/2017 | IV/2017 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Tuszyn | 5 000 000 | 4 065 041 | ND | 2 850 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 7 szt.  - 7626 m2  - 4.609,47 kWh/rok  - 179,1 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | II/2017 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Brzeziny | 4 000 000 | 3 500 000 | ND | 1 140 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 2.330 m2  - 71.900 kWh/rok  - 216 t równoważnika CO2/rok | I/2017 | I/2017 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 93 150 560 | 75 732 162 | ND | 51 977 560 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 70 szt.  - 194.825,28 m2  - 33 308 997,03 kWh/rok  - 12 171 t równoważnika CO2/rok | III/2016 | I/2014 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Powiat Pabianicki | 1 845 000 | 1 500 000 | ND | 1 275 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 1572 m2  - 35 000 kWh/rok  - 59 t równoważnika CO2/rok | I/2018 | II/2016 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Powiat Pabianicki | 2 460 000 | 1 700 000 | ND | 1 400 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 1.065,99 m2  - 50 000 kWh/rok  - 95 t równoważnika CO2/rok | I/2017 | II/2016 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położnych na terenie gminy Nowosolna | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Nowosolna | 1 680 520 | 1 029 412 | ND | 875 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 3 szt.  - 2.196,78 m2  - 526.973,78kWh/rok  - 100,15  t równoważnika CO2/rok | IV/2016 | II/2017 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Brzeziny | 4 996 046 | 4 061 826 | ND | 3 452 552 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  -Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) | - 7 szt.  - 4.525 m2  - 95,128 t równoważnika CO2/rok  - 313159,88 kWh/rok | IV/2016 | IV/2016 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Zgierz | 1 121 489 | 911 780 | ND | 775 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 789,80 m2  - 15.000 kWh/rok  - 20 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | I/2018 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Powiat Łódzki Wschodni | 720 000 | 445 000 | ND | 375 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  -  661,9 m2  - 198.318,64 kWh/rok  - 50,80 t równoważnika CO2/rok | I/2017 | II/2018 | III/2018 |
|  | IV.2.1 | Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Powiat Brzeziński | 3 022 630 | 2 155 000 | ND | 1 831 750 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 3.559,70 m2  - 434.267,22 kWh/rok  - 32,65 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | III/2017 | I/2018 |
|  | IV.2.1 | Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Miasto Zgierz | 10 955 000 | 8 500 000 | ND | 6 587 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 11 szt.  - 11.535,72 m2  - 2. 441.544,05  kWh/rok  - 724,77 t równoważnika CO2/rok | IV/2016 | I/2016 | IV/2019 |
|  | IV.2.1 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. etap II – część 1 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Miasto Łódź | 8 000 000 | 6 500 000 | ND | 5 500 000 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 4 szt.  - 17.941,53 m2  - 3.291.397,21  kWh/rok  - 1 337,41 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | IV/2015 | IV/2020 |
|  | IV.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Powiat Zgierski | 3 234 900 | 2 630 000 | ND | 2 235 500 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 2 szt.  - 4.788 m2  - 1. 265.095,18  kWh/rok  - 249,39 t równoważnika CO2/rok | I/2017 | I/2018 | IV/2018 |
|  | IV.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Dłutów | 667 197 | 592 321 | ND | 503 473 | - Liczba zmodernizowanych energetycznie  budynków  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 3.899,29 m2  - 1.495.255,77  kWh/rok  - 323,67 t równoważnika CO2/rok | II/2017 | II/2018 | IV/2018 |
|  | IV.3.1 | Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Ksawerów w standardzie budownictwa pasywnego. | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Ksawerów | 6 000 000 | 4 700 000 | ND | 3 995 000 | - Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa  pasywnego  - Szacowany roczny spadek emisji gazów  cieplarnianych (CO34) | - 1 szt.  - 10,7 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | III/2017 | II/2019 |
|  | IV.3.1 | Budowa budynku administracyjnego w Rogowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Rogów | 2 500 000 | 1 850 000 | ND | 1 572 500 | - Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa  pasywnego  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(CO34) | - 1 szt.  - 4 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | I/2018 | I/2020 |
|  | IV.3.1 | Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 2 214 000 | 1 800 000 | ND | 1 300 000 | - Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa  pasywnego  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(CO34) | - 1 szt.  - 8 t równoważnika CO2/rok | IV/2017 | IV/2017 | III/2018 |
|  | IV.3.1 | Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych. | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Dobroń | 8 610 000 | 7 000 000 | ND | 5 950 000 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(CO34)  - Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa  pasywnego | - 7,7 t równoważnika CO2/rok  - 1 szt. | III/2016 | II/2016 | IV/2018 |
|  | IV.3.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Parzęczew | 1 800 000 | 1 463 414 | ND | 1 243 902 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Liczba nowych, zmodernizowanych punktów świetlnych | - 93,44 t równoważnika CO2  - 390 szt. | III/2016 | I/2017 | IV/2019 |
|  | IV.3.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Brójce | 811 800 | 660 000 | ND | 510 657 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Liczba nowych, zmodernizowanych punktów świetlnych | - 23,66 t równoważnika CO2/rok  - 145 szt. | I/2017 | II/2017 | IV/2017 |
|  | IV.3.1 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Ozorków | 1 100 000 | 894 308,95 | ND | 760 163 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Liczba nowych, zmodernizowanych punktów świetlnych | - 5,14 t równoważnika CO2/rok  - 92 szt. | II/2018 | II/2018 | IV/2021 |
|  | IV.3.1 | Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Konstantynów Łódzki | 4 200 000 | 3 414 634 | ND | 2 902 439 | - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)  - Liczba wybudowanych budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego | - 4,65 t równoważnika CO2/rok  - 1 szt. | II/2017 | I/2018 | IV/2019 |
|  | V.3.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Andrespol | 17 923 719 | 14 572 129 | ND | 12 386 310 | - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej  - Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CO19) | - 23,29 km  - 2 795 RLM | III/2016 | I/2015 | II/2019 |
|  | V.3.1 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Rzgów | 18 014 989 | 14 646 332,87 | ND | 9 337 037 | - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej  - Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CO19) | - 14,1 km  - 1 700 RLM | III/2016 | II/2016 | IV/2020 |
|  | V.3.1 | Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Tuszyn | 4 500 000 | 3 658 537 | ND | 1 575 000 | - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej.  - Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CO19) | - 5,22 km  - 805 RLM | III/2016 | II/2017 | II/2018 |
|  | V.3.1 | Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 16.12.2016 | Gmina Rzgów | 12 861 886 | 10 456 817 | ND | 8 888 296 | - Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych  - Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CO19) | - 1 szt.  - 1 700 RLM | II/2017 | II/2017 | IV/2019 |
|  | VI.1.1 | Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Brzeziny | 7 000 000 | 6 000 000 | ND | 5 100 000 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem  miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i  naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 5.000 odwiedzin/rok  - 2 szt.  - 1 szt. | III/2017 | 2017/IV | 2020/IV |
|  | VI.1.1 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta - etap II | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Ozorków | 2 460 000 | 2 000 000 | ND | 1 700 000 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 800 odwiedzin/rok  - 2 szt.  - 1 szt. | IV/2018 | I/2019 | IV/2020 |
|  | VI.1.1 | Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Teatr Powszechny w Łodzi | 20 000 000 | 16 260 163 | ND | 13 821 138 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 3278 odwiedzin/rok  - 1 szt. | III/2016 | III/2016 | III/2018 |
|  | VI.1.1 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | 5 951 220 | 4 838 390 | ND | 4 112 631 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 101 odwiedzin/rok  1 szt. | III/2016 | III/2016 | IV/2018 |
|  | VI.1.1 | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym. | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | EC1 Łódź - Miasto Kultury | 20 000 000 | 16 260 162 | ND | 13 821 138 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 116.800 odwiedzin/rok  - 1 szt. | I/2017 | I/2017 | IV/2020 |
|  | VI.1.1 | Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | EC1 Łódź - Miasto Kultury | 20 000 000 | 16 260 163 | ND | 13 821 138 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 75.000 odwiedzin/rok  - 1 szt. | III/2016 | III/ 2016 | IV/2019 |
|  | VI.1.1 | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej. | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | EC1 Łódź - Miasto Kultury | 20 000 000 | 16 260 162 | ND | 13 821 138 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | - 138.700 odwiedzin/rok    -1 szt.  - 1 szt. | I/2017 | I/2017 | IV/2020 |
|  | VI.1.1 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 8 000 000 | 6 504 065 | ND | 5 528 455 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 101 odwiedzin/rok  - 1 szt. | IV/2016 | I/2017 | IV/2018 |
|  | VI.1.1 | Nowe funkcje łódzkich domów kultury | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 8 000 000 | 6 504 045 | ND | 5 528 455 | - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09)  - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | - 101 odwiedzin/rok  - 3 szt. | IV/2016 | I/2017 | IV/2019 |
|  | VI.1.1 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Muzeum Kinematografii w Łodzi | 8 000 000 | 6 504 065 | ND | 5 528 455 | - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09) | - 1 szt.  - 1 szt.  - 7.104 odwiedzin/rok | IV/2017 | IV/2016 | IV/2018 |
|  | VI.1.1 | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury  w Wiśniowej Górze | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Andrespol | 3 472 941 | 2 823 529,41 | ND | 2 400 000 | - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09) | - 1 szt.  - 500 odwiedzin/rok | IV/2017 | III/2018 | IV/2020 |
|  | VI.3.1 | Szlakiem architektury włókienniczej (Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego Schlösserów w Ozorkowie) | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Ozorków | 11 193 000 | 9 000 000 | ND | 7 650 000 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 4 ha  - 1 szt.  - 3 szt.  - 2 jednostki mieszkalne | III/2016 | IV/2015 | IV/2020 |
|  | VI.3.1 | Szlakiem architektury włókienniczej | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Miasto Zgierz | 43 360 000 | 32 000 000 | ND | 24 480 000 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 7 ha  - 2 szt.  - 17 szt. | IV/2016 | I/2017 | IV/2019 |
|  | VI.3.1 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 64 045 000 | 46 600 000 | ND | 39 605 969 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 5,39 ha  - 15 szt  - 29 szt.  - 21 jednostek mieszkalnych | III/2016 | I/2016 | IV/2019 |
|  | VI.3.1 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 106 219 629 | 82 421 530 | ND | 70 058 301 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 3,95 ha  - 25 szt.  - 10 szt.  - 22 jednostki mieszkalne | IV/2016 | IV/ 2016 | IV/2022 |
|  | VI.3.1 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 78 635 543 | 60 133 062 | ND | 31 1131 03 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 3,92 ha  - 12 szt.  - 10 szt.  - 26 jednostek mieszkalnych | IV / 2016 | I/2017 | IV/2022 |
|  | VI.3.1 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 40 200 000 | 32 682 926 | ND | 20 000 000 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 0,4 ha  - 1 szt.  - 5 szt. | III / 2016 | IV/2016 | IV/2018 |
|  | VI.3.1 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 68 090 000 | 52 068 824 | ND | 44 258 500 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 8,73 ha  - 31 szt.  -11 szt.  - 20 jednostek mieszkalnych | IV/2016 | IV/2016 | IV/2022 |
|  | VI.3.1 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 55 113 469 | 52 068 824 | ND | 33 343 649 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury  zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) | - 1,99 ha  - 13 szt.  - 8 szt.  - 32 jednostki mieszkalne | IV/2016 | IV/2016 | IV/2022 |
|  | VI.3.1 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 51 200 000 | 44 521 739 | ND | 33 280 000 | - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 0,675 ha  - 5 szt. | III/2016 | III/2016 | IV/2018 |
|  | VI.3.3 | Rewitalizacja Obszarowa  Centrum Łodzi – obszar  o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią,  Rewolucji 1905 r., Kilińskiego,  Jaracza wraz z pierzejami po  drugiej stronie ww. ulic | Miasto Łódź | 12.11.2014 | Miasto Łódź | 208 518 706 | 159 455 481 | ND | 101 219 129,84 | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 35 szt.  - 5,2 ha  - 30 szt*.* | IV/2016 | II/2017 | IV/2022 |
| 1. 8 | VI.3.3 | Rewitalizacja Obszarowa  Centrum Łodzi – obszar  o powierzchni 32,5 ha  ograniczony ulicami: Zachodnią,  Podrzeczną, Stary Rynek,  Wolborską, Franciszkańską,  Północną, Wschodnią, Rewolucji  1905 r., Próchnika wraz  z pierzejami po drugiej stronie  ww. ulic | Miasto Łódź | 12.11.2014 | Miasto Łódź | 199 633 148 | 152 660 643 | ND | 69 211 800,95 | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 3 szt.  - 17,27 ha  - 17 szt. | IV/2016 | II/2017 | IV/2022 |
|  | VI.3.3 | Rewitalizacja Obszarowa  Centrum Łodzi – obszar  o powierzchni 14 ha ograniczony  ulicami: Ogrodową, Gdańską,  Legionów, Cmentarną wraz  z pierzejami po drugiej stronie  ww. ulic | Miasto Łódź | 12.11.2014 | Miasto Łódź | 219 449 450 | 167 814 285 | ND | 59 689 016,05 | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 9 szt.  - 6,28 ha  - 15 szt. | IV/2016 | II/2017 | IV/2022 |
|  | VI.3.3 | Rewitalizacja Obszarowa  Centrum Łodzi – obszar  o powierzchni 7 ha ograniczony  ulicami: Ogrodową, Zachodnią,  Legionów, Gdańską wraz  z pierzejami po drugiej stronie  ww. ulic | Miasto Łódź | 12.11.2014 | Miasto Łódź | 76 274 000 | 58 327 176 | ND | 23 226 003,15 | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - 1 szt.  - 2,78 ha  - 7 szt. | IV/2016 | II/2017 | IV/2022 |
|  | VII.1.1 | Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Zgierz | 629 633 | 511 896,75 | ND | 435 112,23 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja  - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informację sektora publicznego | -1 szt.  -1 szt.  - 500 szt. | III/2016 | II/2016 | IV/2018 |
|  | VII.1.1 | Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Gmina Ozorków | 800 000 | 650 407 | ND | 552 846 | - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja  - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  - Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego  - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  - Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego- Liczba osób korzystających z usług on-line | - 1 szt.      - 4 szt.  - 3 szt.  - 3 szt.  - 100 szt.  - 50 szt.  - 1 szt.  - 3 szt.  - 1000 szt.  - 503 osoby/rok | I/2017 | I/2017 | III/2018 |
|  | VII.1.1 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 31.03.2016 | Miasto Łódź | 11 500 000 | 9 349 593 | ND | 7 159 312 | - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  - Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  -Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem  - Przestrzeń dyskowa serwerowni mierzona pojemnością nominalną wszystkich dysków macierzy  - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - 1 | - 1 szt.    - 100 szt.  - 1 szt.  - 120 TB  - 1 szt. | III/2016 | III/2016 | IV/2022 |
|  | VII.1.1 | Rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Miasto Zgierz | Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny | 18.07.2017 | Gmina Miasto Zgierz | 921 632 | 749 294,12 | ND | 636 900 | - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja  - Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  - Liczba osób korzystających z usług on-line | - 1 szt.  - 5 szt.  - 2 szt.  - 2 szt.  - 400 szt.  - 7.000 osób/rok | II/2018 | I/2019 | IV/2020 |
|  | VIII.1 | Wsparcie aktywizacyjne osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 18.12.2014 | Powiatowy Urząd Pracy - wszystkie PUP z województwa łódzkiego | 373 463 126  (od 6 305 256 do 93 160 331 )[[2]](#footnote-2) | 373 463 126 | ND | 317 443 657 | * Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) * Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu * Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej * Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie * Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie * Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie * Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie * Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie * Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | 45%  30%  3881  24122  19298  14473  14473  2412  3881 | III kwartał 2015 r.,  Corocznie na przełomie IV i I kwartału poczynając od roku 2015/2016 do 2022 | Corocznie od stycznia poczynając od roku 2015 do 2022 | Corocznie do czerwca poczynając od roku 2016 do 2022,  Zakończenie realizacji projektu rozpoczętego w styczniu 2022 r. musi nastąpić najpóźniej do końca grudnia 2022 r. |
|  | IX.3.2 | Koordynacja ekonomii społecznej w regionie | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 18.12.2014 | Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 2 160 000[[3]](#footnote-3) | 2 160 000 | ND | 1 836 000 | Liczba podmiotów, które otrzymały do wykorzystania regionalny raport o rozwoju ekonomii społecznej  Liczba regionalnych raportów o rozwoju ekonomii społecznej | 226  3 | III kwartał 2015r. | III kwartał 2015r. | czerwiec 2018r. |
|  | XII | Plan Realizacji Działań na 2015 rok | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | 08.12.2015 | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | ND | ND | ND | 7 097 500,00 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | XII | Plan Realizacji Działań na 2016 rok | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | 13.10.2015 | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | ND | ND | ND | 53 211 000,45 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | XII | Plan Realizacji Działań na 2017 rok | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | 26.10.2016 | Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 | ND | ND | ND | 52 688 180,75 | ND | ND | ND | ND | ND |

1. Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dane dotyczące wartości budżetu projektów oraz wartości docelowych wskaźników będzie posiadał WUP w Łodzi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Przy wyliczeniu kwoty w PLN przyjęto, że zgodnie z treścią *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020* średnioroczne wydatki na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej nie mogą być wyższe niż kwota 720 000 zł. Do wyliczenia przyjęto połowę tego limitu w roku 2015 i 2018 oraz cały limit w latach 2016-2017 [↑](#footnote-ref-3)